Termo de Abertura de Projeto (TAP)

_________________________________________________________________________

Nome do Projeto: E-duca

Gestor do Projeto: Daniel Lemos Amparado Junior

Orçamento: R$0,00

Prazo do projeto: 26/6/2026

Última revisão da TAP: 1/4/2026

_________________________________________________________________________

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O objetivo do projeto é criar uma plataforma dinâmica de divulgação de programas voltados a educação. De forma acessível, que o usuário possa ver todos os programas disponíveis e possa filtrar de acordo com seus interesses, recebendo informação confiável de fontes primárias.

OBJETIVOS

Criar uma plataforma de fácil usabilidade para divulgação de programas de ensino. Específico: Criar um Web-App capaz de mostrar os programas em cards, criar perfis com filtros pautados em interesse, gestão de perfis, registrar volume de uso, atualizar e excluir cards pautados na duração dos programas, criar páginas especificas para cada programa para informações específicas com acesso a fontes primárias. Contável: Gerar relatórios de uso e interesse, contabilizar a oferta e duração de programas, criar um calendário para acompanhar os programas Alcançável: A equipe possui experiência em desenvolvimento web é suficiente para contratar os recursos necessários. Relevante: O projeto atende a uma demanda real do setor de educação, que sofre com a má distribuição de informação e com a ausência de uma estrutura de divulgação cientifica segura e acessível. Temporal: Concluir o desenvolvimento dos requisitos necessários e o teste até a entrega do projeto.

PRODUTO E REQUISITOS

O produto consiste de uma webpage hospedada e indexada, onde o usuário tem acesso a cards com programas de educação e pode ser redirecionado para páginas contendo informações especificas. A página oferece cadastro para o usuário afim de permitir que o mesmo filtre os programas que deseja por grau de formação e localização, por via de tal o produto tem uma estrutura de Banco de Dados integrada que permite salvar, mudar, excluir suas preferencias e sua informação de acesso. A página conta com uma aba de notícias alimentada por um crawler provindo de um software terciário. O produto também rastreia os acessos dos usuários para fins de relatórios.

| MARCOS |  | PREMISSAS |
| --- | --- | --- |
| Marcos de desenvolvimento: - Especificação dos requisitos - Desenvolvimento da interface - Desenvolvimento do módulo - Integração com usuário teste - Documentação técnica - Criação do guia do usuário |  | Premissas para uso: - Acesso ao CRM e a base de dados - Disponibilidade de usuários para pesquisas e validações - Recursos alocados de pessoal - Acesso a internet |

| EQUIPE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Membro | Cargo | Responsabilidade |
| Daniel Lemos Amparado Junior | Gerente Desenvolvedor | Liderar a equipe e desenvolver o produto |
| Victor Medeiros Fidalgo | Desenvolvedor | Documentação e desenvolvimento. |

| RESTRIÇÕES |  | RISCOS |
| --- | --- | --- |
| As restrições transversais ao projeto são: - Prazo limitado para a entrega do projeto - Acesso a infraestrutura de rede - Dependência de terceiros para algumas integrações específicas - Baixa mão de obra |  | Mapeamento dos riscos que podem acontecer durante o projeto: - Atrasos no desenvolvimento - Incompatibilidade de tecnologia - Não atender os requisitos do usuário - Não funcionamento das funções - Falhas de segurança e conformidade de dados |